## Slide 1: KUKAS 2013
Důležité změny

## Slide 2: Reinstalace kancelářských počítačů
přeinstalována většina provozních PC s Windows
  odstraněny již nezabezpečené instalace
  zbývá několik starších instalací
momentálně reinstalace pozastaveny z důvodu přípravy učeben
po dokončení příprava nového systému

## Slide 3: Přínosy
opětovné sjednocení instalací v kancelářích
návrat k doméně
  síťový uživatelský disk se zálohou dat
  cestovní profil
  jednodušší migrace na jiný počítač
možnost vzdálené aktualizace i u aplikací
  zvýšení bezpečnosti
  lepší komfort
kontrola a podchycení dosluhující techniky
stále Windows XP
rychlost vzhledem ke stáří techniky

## Slide 4: Plány na nový systém
Jaký ?
Windows 7 (8?) 64bit.!
Kdy ?
nasazení nejpozději do roku 2014 !
( 8. dubna 2014 končí podpora pro Windows XP )
Proč již ne ?
doposud nebylo možné z důvodu zastaralého HW a nepřipravených aplikací
Přínos ?
znatelné zrychlení a lepší možnosti správy
Co bude potřeba ?
nákup nových počítačů

## Slide 5: Nákup nových počítačů
Již delší dobu velmi omezen
  obtížná možnost odhadu množství techniky do budoucna
  počítače pro Windows XP nejsou vhodné pro nový plánovaný systém (Windows7,8) a opačně
  možnost částečného sjednocení HW konfigurací a tím i testování a správy

## Slide 6: Již proběhlo
koupě sešívacího finišeru a vysokokapacitního zásobníku k multifunkčnímu zařízení KONICA MINOLTA bizhub C280 ( kopírka před sekretariátem )
doplnění počtu a reinstalace počítačů v učebně K307
sjednocení systémů Windows v učebnách
inovace Avast
revize elektrických spotřebičů, další za 2 roky
změny personální

## Slide 7: Učebny s MS Windows
kompletní předělání systémů převzatých po M. Puchtovi a jejich sjednocení
snaha o postupné zautomatizování
  přineslo lepší aktualizace SW a tím i zabezpečení, více možností, pozdější doinstalace, komfort
  nepřineslo plánovanou úsporu lidských zdrojů
možnost provádění výpočtů v době nevyužívání učeben (M. Václavík)

## Slide 8: MS Windows na učebnách
letos instalace s MS Windows 7 (x86)
  (K302, K307, K308, K311, K331)
odstraněny MS Windows XP
  (K302, K307, (db)K311)
pro příští rok plánován přechod na MS Windows 7 (x64)
pro tento krok je potřeba modernizace učeben K307!, K310, K331

## Slide 9: Změny v ostatních učebnách
učebna H7 na seminární
učebny H8, H130 a H131 zůstávají beze změny, stejně jako v minulém roce bez stálého dozoru
z učebny K230 odstraněny terminály SunRay
  (využity pro náhradu nefunkční techniky v K327)
K327 výměna starých CRT monitorů za LCD (z H7)
K205 přesun starší video techniky do střihové lab.

## Slide 10: Diskové pole
pro potřeby provozu byl zvažován nákup diskového pole - zatím neschváleno
  možná spoluúčast jiné katedry již ztracena
  v případě finanční účasti uživatelů z jiných zdrojů byla možnost enterprise řešení
příprava alternativního vlastního řešení diskového pole ( Z. Muzikář )

## Slide 11: Možný přínos diskového pole
sjednocení diskového prostoru a tím odstranění neefektivních jednotlivých řešení
vysoká bezpečnost
možnost vysoké kapacity i výkonu a jejich pozdější případné navyšování
umožní návazně budovat další pokročilá řešení jako virtuální servery s vysokou dostupností
rezervování kapacity i výkonu pro uživatele nebo projekt a po ukončení potřeby možnost uvolnění i pro ostatní uživatele

## Slide 12
KONEC