České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Software Engineering & Networking

Projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET-513/2014/1 HS: 13144 / 830 / 8301442C

Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny

Závěrečná zpráva

Řešitel: Jan Kubr
Spoluřešitelé: Ondřej Macek, Pavel Strnad, Ondřej Votava

Říjen 2015

# Popis projektu
Projekt se zaměřuje na problematiku zálohování, archivaci a sdílení dat na Katedře počítačů, Fakulty elektrotechnické, Českého vysokého učení technického v Praze. V projektu se zaměřujeme na způsob využití datových úložišť CESNET z.s.p.o. pro zálohování a archivaci dat našeho pracoviště. Při řešení jsme se zaměřili na problematiku sdílení dat mezi uživateli, šifrování dat, zjednodušení přístupu uživatelů k těmto datům a integrace všech služeb do společného prostředí.
## Sdílení a synchronizace
Práce výzkumných skupin vyžaduje snadné sdílení dat mezi jednotlivými členy těchto skupin. Projekt analyzuje možná řešení a v rámci integračního portálu navrhuje vlastní řešení s využitím datových úložišť CESNET z.s.p.o.
## Integrační portál
Primárním cílem výzkumně-výukové skupiny je realizace výzkumu a výuky. Její členové nemohou trávit čas studiem manuálů a dokumentace ke každému softwaru pro ukládání dat zvlášť. Cílem implementovaného integračního portálu je poskytnout uživatelsky přívětivou možnost přistupovat k (sdíleným) datům nebo získání návodů k provedení konfigurace cílových softwarů. Integrační portál se snaží odstiňovat uživatele od přímého použití služeb CESNET a zároveň je portál integrován do infrastruktury zhotovitele (identity management, propojení s dalšími IS).
## Bezpečnost
Při sběru požadavků uživatelů byl identifikován požadavek na utajení zálohovaných a archivovaných dat. Dalším výstupem projektu tak je zhodnocení možných přístupů pro šifrování dat, zhodnocení možností šifrování dat v jednotlivých zálohovacích a archivačních softwarových nástrojích a doporučené postupy pro uživatele.
## Popis pracoviště
V rámci předchozího projektu bylo vytvořeno pracoviště podle Obrázek 1. Toto zapojení umožňuje uživatelům pracovat se svými daty přímo na datových úložištích sdružení CESNET, z.s.p.o., nebo k nim přistupovat přes specializovaný zálohovací server. Připojení zálohovacího serveru a některých serverů umístěných v serverovně je realizováno linkami s rychlostí 10Gbps. Součástí pracoviště je nově obsahuje integrační server zjednodušující práci s datovým úložištěm CESNET z.s.p.o.

Obrázek 1: Zapojení pracoviště
# Cíle projektu

1. Identifikace požadavků na sdílení dat v rámci vědecko-výukové skupiny a rešerše vhodných nástrojů pro realizaci platformy pro sdílení a správu dokumentů. Na základě těchto požadavků bude vybráno vhodné softwarové řešení, které bude nasazeno pro potřeby vědecko-výukového týmu.
2. Návrh, implementace, otestování a dokumentace portálu, který bude pro uživatele integrovat jednotlivé nástroje pro práci s daty (zálohování, archivace a sdílení dat) a umožňovat jejich konfiguraci z jednoho místa. Kromě toho zde budou k dispozici návody pro použití jednotlivých služeb. Portál bude k dispozici ve formě zdrojových kódů pro členy sdružení CESNET, z.s.p.o.
3. Identifikace možných způsobů šifrování dat v prostředí vědecko-výukové skupiny a rešerše nástrojů podporujících šifrované ukládání dat. Integrace zvoleného nástroje do celkového systému.
4. Vytvoření podrobných návodů popisujících možnosti sdílení dat a jejich bezpečnosti.
5. Prohloubení spolupráce s odborníky ze sdružení CESNET, z.s.p.o.
# Postup řešení
Hlavním cílem byl návrh a implementace integračního portálu. Požadavky kladené na integrační portál jsou uvedeny v dokumentech [1] a [2].
Návrh a implementace integračního portálu je popsána v bakalářských pracích [3] a [4] a diplomových pracích [5] a [6]. Kód integračního portálu je dostupný na úložišti github [7] pod otevřenou licencí MIT. Na obrázcích Obrázek 2 a Obrázek 3 jsou ukázky obrazovek integračního portálu.
Prvním návrhem architektury bylo využít pro sdílení dat systém Alfresco, který by byl integrován pomocí integračního portálu. Vzhledem k obtížím s konfigurací a správou systému Alfresco a problémům s Alfresco API jsme nakonec implementovali vlastní funkcionalitu související se sdílením dat.
Zabezpečení přístupu k integračnímu portálu je založeno na FELId (autentizace) a KOSApi (autorizace).
Požadavky na zabezpečení záloh a archivů jsou popsány v [1]. Pro zabezpečení záloh a archivů využíváme interních šifrovacích postupů zálohovacího programu Open Bacula.
Návody popisující možnosti sdílení dat a jejich bezpečnost postupně vznikají a jsou umísťované na webové stránky projektu http://dsn.felk.cvut.cz/wiki/backup [8].

Obrázek 2: Integrační portál - práce se štítky

Obrázek 3: Integrační portál - vkládání souborů
# Dosažené cíle
V rámci projektu byl vytvořen integrační portál usnadňující práci s DÚ CESNET. Tento systém jsme otestovali s použitím DÚ CESNET.
Byly definovány požadavky na zabezpečení dat při zálohování, archivaci a sdílení dat. Některé požadavky nejsou v námi používaných aplikacích podporované a jsou předmětem dalšího vývoje [1].
# Zdůvodnění změn v projektu
Vzhledem k neočekávanému uvolnění investičních prostředků na pracovišti řešitele došlo k navýšení vkladu investičních prostředků ze 217 tis. Kč na 231 tis. Kč bez DPH. Zároveň se podařilo koupit podobně výkonný server jaký byl uvažován v přihlášce projektu za výrazně nižší cenu, proto jsme ušetřené finanční prostředky vložili do 10Gb switche, potřebného pro připojení serveru. Odměny řešitelům z rozpočtu řešitele byly zvýšeny z 33 tis. Kč na 35 tis. Kč.
Vzhledem k nutnosti naprogramovat funkcionalitu pro sdílení souborů jsme prodloužili realizaci projektu o čtyři měsíce.
# Konkrétní výstupy a další využitelnost
V rámci projektu vznikla technická zpráva Bezpečnost při zálohování a archivaci [1], průběžná výzkumná zpráva Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny [2], dvě bakalářské práce Backend pro integrační portál [3] a Dokončení klientské části Integračního portálu [4] a dvě diplomové práce Front-end pro portál pro sdílení souborů [5] a Integrační portál pro sdílení a zálohování dat [6].
V rámci projektu byl vytvořen integrační portál, který je v současnosti provozován v testovacím provozu a stále se rozšiřuje.
Vznikly wiki stránky projektu. Na těchto stránkách je uložena dokumentace projektu [8].
Popisy zálohovacího pracoviště a zálohovacích postupů mohou být využity ostatními členy komunity.
Práce na projektu pokračuje formou semestrálních a závěrečných prací.
Prohloubili jsme spolupráci s pracovníky CESNET z.s.p.o.
# Přínosy projektu, vlastní hodnocení
Hlavním přínosem projektu je vznik integračního portálu usnadňujícího práci s datovým úložištěm CESNET, z.s.p.o.
Některé pokročilé funkce zabezpečení dat při zálohování, archivaci a sdílení dat jsou současnými prostředky nerealizovatelné. Tyto funkce zůstávají předmětem dalšího vývoje především v rámci semestrálních a závěrečných prací.
Celkově byl projekt úspěšný.
# Tisková zpráva
V rámci spolupráce ČVUT v Praze a CESNET, z.s.p.o. vzniklo zálohovací a archivační prostředí určené pro zálohování, archivaci a sdílení dat na Katedře počítačové grafiky a interakce a Katedře počítačů. Výsledkem projektu je vznik integračního portálu, který usnadňuje využití datového úložiště CESNET, z.s.p.o. a prohloubení spolupráce mezi pracovišti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a CESNET, z.s.p.o.
http://dsn.felk.cvut.cz/wiki/backup

Poděkování
Datová úložiště CESNET jsou podporována projektem eIGeR (Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech, CZ.1.05/3.2.00/08.0142), který je financován v rámci Operačního programu VaVpI, a projektem Velká infrastruktura CESNET (LM2010005) financovaného v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.