# Organizační část

| Číslo vývojového projektu: | F0005 |
| --- | --- |
| Název vývojového projektu: | Subjektivní a objektivní hodnocení kvality hlasového signálu |
| Číslo vyššího projektu: | F |
| Název vyššího projektu: | SITRONICS centrum – skupina Hardware |
| Vedoucí vývojového projektu: | Ing. Martin Havlan |
| Termín zahájení projektu: | 1. 11. 2005 |
| Termín dokončení projektu: | 30. 6. 2006 |

Dílčí projekty:

| I. |
| --- |
| Název: | Analýza možných algoritmů hodnocení kvality hlasového signálu |
| Označení: | FSOHK-01 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 005 |
| Zodpovědná osoba: | Ing. Martin Nemčík |
| Řešitelé: | Ing. M. Havlan, Ing. J. Hájek, Ing. L. Vojtěch, Ing. J. Aksamít, Ing. D. Jandera |
| Termín zahájení: | 1. 11. 2005 |
| Požadované etapy | Termín dokončení |
| Průběžná zpráva 1: | 15. 1. 2006 |
| Průběžná zpráva 2: | 28. 2. 2006 |
| Závěrečná zpráva: | 30. 4. 2006 |

| II. |
| --- |
| Název: | Rozbor technických a programových prostředků hodnocení kvality hlasového signálu |
| Označení: | FSOHK-02 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 007 |
| Zodpovědná osoba: | Ing. Martin Nemčík |
| Řešitelé: | Ing. M. Havlan, Ing. J. Hájek, Ing. L. Vojtěch, Ing. J. Aksamít, Ing. D. Jandera |
| Termín zahájení: | 1. 1. 2006 |
| Požadované etapy | Termín dokončení |
| Průběžná zpráva 1: | 28. 2. 2006 |
| Průběžná zpráva 2: | 30. 4. 2006 |
| Závěrečná zpráva: | 30. 6. 2006 |

# Technická specifikace

I. FSOHK-01 - Analýza možných algoritmů hodnocení kvality hlasového signálu

Cílem dílčího projektu je definování a rozbor možných algoritmů hodnocení kvality hlasového signálu v různých typech telekomunikačních sítí (POTS, VoIP, GSM) a po průchodu signálu přes speciální čipové sady pro zpracování hlasového signálu. Dále rozpracovat možné metody měření jak pro případ „Single-Talk“, tak „Double-Talk“.

Na úvod tohoto projektu se provede studium doporučení a norem ITU, ETSI a SQEG (Speech Quality Expert Group).

Projekt zahrnuje následující metody:

- objektivní:

- střední kvadratická chyba MSE (Mean Square Error),

- normalizovaná sřrední kvadratická chyba (NMSE),

- střední absolutní chyba MAE (Mean Absolute Error),

- poměr signál /šum SNR (Signal/Noise ratio),

- špičkový poměr signál /šum PSNR (Peak Signál/ Noise Ratio),

- atd.

- subjektivní:

- test DRT (Diagnostic Rytme Test),

- test DAM (Diagnostic Acceptiability Measure),

- test MOS (Mean Opinion Score),

- test PSQM (Perceptual Speech Quality Measurement) Rec. P.861,

- test PESQ LQ/LQO (Perceptual Evaluation of Speech Quality) Rec. P.862/P862.1

- test PAMS (Perceptual Analysis / Measurement Systém) Rec. P.800,

- atd.

Cílem studie je shrnutí a zhodnocení jednotlivých metod pro hodnocení kvality, které používají výrobci integrovaných obvodů a zařízení, ale i zákazníci (operátoři).

II. FSOHK-02 - Rozbor technických a programových prostředků hodnocení kvality hlasového signálu

V rámci tohto projektu vznikne vyhodnocení jednotlivých metod hodnocení kvality hlasového signálu s ohledem na možnosti programového a technického implementování daných měřicích postupů. Dále budou vyhodnoceny i ekonomické aspekty dané hlavně cenou, resp. časovou náročností postupů u kterých je nevyhnutelné použít lidského faktoru (mluvčí, posluchač) a využitelností jednotlivých řešení vzhledem k výsledkům projektu FSOHK-01.

V rámci tohto projektu budou programově implementované a testované postupy pro objektivní měření kvality hlasu a zároveň vytvořené uživatelské rozhraní pro podporu subjektivního hodnocení kvality hlasového signálu.

Součástí řešení bude příslušná vývojová dokumentace obsahující jednak shromážděné informace, jednak postup a výsledky výběru vhodných prostředků a postupů aplikovatelných pro hodnocení a měření v podmínkách SITRONICS TS. Souhrnné informace budou uvedeny v dílčích zprávách a v závěrečné zprávě.

# Plán

| Kapacitní nároky [h]: |  |
| --- | --- |
| Materiálové náklady na 1 ks: |  |
| Ostatní náklady: |  |

# Schvalování

| Vypracoval | Martin Nemčík, Martin Havlan |
| --- | --- |
| Ověřil | Havlan |
| Schválil: | Předseda VR - Šimák |

# Záznam o změnách

| Revize | Popis změny | Provedl | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | První vydání | M. Havlan | 19. 12. 2005 |
| 2 | Druhé vydání | J. Hájek | 24. 3. 2006 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |