# Organizační část

| Číslo vývojového projektu: | F0012 |
| --- | --- |
| Název vývojového projektu: | JTAG pro DSP |
| Číslo vyššího projektu: | F |
| Název vyššího projektu: | STROM centrum – skupina Číslicové zpracování signálů |
| Vedoucí vývojového projektu: | Doc. Ing. Pavel Zahradník, CSc., Ing. Hynek Běhan PhD. |
| Termín zahájení projektu: | 1. 4. 2006 |
| Termín dokončení projektu: | 30. 7. 2008 |

Dílčí projekty:

| I. |
| --- |
| Název: | Analýza možností komunikace mezi CCS a DSP pomocí EPK |
| Označení: | FJTAG-01 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 019 |
| Zodpovědná osoba: | Doc. Ing. Pavel Zahradník |
| Řešitelé: | Ing. R.Klof, K.Sakhnov |
| Termín zahájení: | 1. 4. 2006 |
| Požadované etapy | Termín dokončení |
| Průběžná zpráva 1: | 30. 9. 2006 |
| Průběžná zpráva 2: |  |
| Závěrečná zpráva: | 31. 12. 2006 |

| II. |
| --- |
| Název: | Možnosti realizace JTAG emulátoru pro DSP na platformě Strom Telecom |
| Označení: | FJTAG-02 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 023 |
| Zodpovědná osoba: | Doc. Ing. Pavel Zahradník |
| Řešitelé: | Ing. R.Klof, K. Sakhnov |
| Termín zahájení: | 1. 10. 2006 |
| Požadované etapy | Termín dokončení |
| Průběžná zpráva 1: |  |
| Průběžná zpráva 2: |  |
| Závěrečná zpráva: | 30. 2. 2007 |

| IIÏ. |
| --- |
| Název: | Realizace vlastního vzorku emulátoru. |
| Označení: | FJTAG-03 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 024 |
| Zodpovědná osoba: | Doc. Ing. Pavel Zahradník |
| Řešitelé: | Ing. R.Klof, K. Sakhnov |
| Termín zahájení: | 1. 10. 2006 |
| Požadované etapy | Termín dokončení |
| Průběžná zpráva 1: | 30. 1. 2007 |
| Průběžná zpráva 2: | 30. 6. 2007 |
| Závěrečná zpráva: | 30. 10. 2007 |

| IV. |
| --- |
| Název: | Realizace JTAG emulátoru pro DSP na platformě Strom Telecom |
| Označení: | FJTAG-04 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 025 |
| Zodpovědná osoba: | Doc. Ing. Pavel Zahradník |
| Řešitelé: | Ing. R.Klof, K. Sakhnov |
| Termín zahájení: | 1. 11 . 2007 |
| Požadované etapy | Termín dokončení |
| Průběžná zpráva 1: |  |
| Průběžná zpráva 2: |  |
| Závěrečná zpráva: | 30. 6. 2008 |

# Technická specifikace

(uvedou se základní požadované technické parametry a další výchozí informace pro jednotlivé dílčí projekty)

I. TSPA1 - Analýza možností komunikace mezi CCS a DSP pomocí EPK

Cílem je analyzovat možnosti komunikace Code Composer studia (CCS) s DSP pomocí XDS510  Emulation Porting Kitu (EPK), zejména chování a funkčnost ovladačů se stávajícími JTAG emulátory na DSK , XDS510  XDS510pp, a vlastním emulátorem na bázi SMC34c60 a SN74ACT8990, jehož realizace je součástí této fáze.

- průběžná zpráva bude obsahovat poznatky z fungování CCS s vlastními ovladači (kompilace EPK), tj. kompatibilní verze CCS a ovladačů pro další postup a informace, které nejsou zcela jasné ze zdrojových kódů EPK a dále poznatky ze zběžného testování DSK a XDS510.

2.  závěrečná zpráva se bude týkat analýzy komunikace mezi EPK a SN74ACT8990.

II. TSPA2 – Možnosti realizace JTAG emulátoru na platformě Strom Telecom

Cílem je prověřit reálné možnosti využití GPIO portu PCI rozhraní  k realizaci JTAG emuláltoru.

1. závěrečná zpráva se bude týkat zhodnocení možností GPIO portu vzhledem k rychosti JTAG rozhraní

III. TSPA3 - Realizace vlastního vzorku emulátoru.

Tato fáze je zaměřena na náhradu nedostupného obvodu SMC34c60 mikrokontrolérem na základě analýzy registrů a komunikace mezi PC a SMC34c60 resp. ISA verzí XDS510. Obvod SN74ACT8990 bude z důvodu napěťových úrovní vstupů a výstupů 5V a šířky sběrnice  nahrazen obvodem SN74LVT8980A, případně jiným levným způsobem.

- předběžná zpráva se bude informovat o postupu částečné náhrady SMC34c60 a SN74ACT8990 mikrokontrolérem.

- předběžná zpráva informuje o výsledku implementace nutných částí SN74ACT8990 do     FPGA, případně použití SN74LVT8980A.

- závěrečná zpráva se bude týkat zejména testování výkonu po odladění a odstranění chyb.

IV. TSPA4 - Realizace JTAG emulátoru na platformě Strom Telecom

Cílem je realizovat JTAG emulátor o nízké jednotkové ceně, výchozí podmínkou je přítomnost 16- ti vstupně výstupních pinů obvodu PCI rozhraní na  compact PCI kartě Strom Telecom.

Dílčími úkoly jsou:

- přenos kódu do PC a připojení TBC na vstupně výstupní piny PCI rozhraní

- přenos  SW náhrady TBC do PC,  vstupně – výstupní piny PCI rozhraní budou připojeny   přímo k DSP

- pokud budou obě předchozí řešení úspěšná, je třeba otestovat jejich výkon, tj. rychlost odezvy emulace a rychlost uploadování projektu do DSP

1. Závěrečná zpráva bude obsahovat výsledky výše uvedených dílčích úkolů.

Cíle jednotlivých etap  - průběžných zpráv:

Průběžná zpráva    TSPA1.1: funkčnost ovladačů – předběžná zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA1.2: funkce emulace  – závěrečná  zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA2.1: využití PCI interface – závěrečná  zpráva

Průběžná  zpráva    TSPA3.1: funkčnost vlastního emulátoru – předběžná zpráva

Průběžná zpráva     TSPA3.2: funkčnost vlastního emulátoru – předběžná zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA3.3: funkčnost vlastního emulátoru – závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA4.1: závěrečná zpráva celého projektu

# Plán

| Kapacitní nároky [h]: |  |
| --- | --- |
| Materiálové náklady na 1 ks: |  |
| Ostatní náklady: |  |

# Schvalování

| Vypracoval | R. Klof |
| --- | --- |
| Ověřil | Zahradník - Běhan |
| Schválil: | Předseda VR - Šimák |

# Záznam o změnách

| Revize | Popis změny | Provedl | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | První vydání | R. Klof | 24. 4a. 2006 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |